ASMPT SMT GmbH & Co. KG

Enterprise Architecture & Cloud-Migration

Bewertungsmodelle für das Anwendungsportfolio

Schwerpunkt: Nutzbarkeit durch SCM-Mitarbeiter

| Umfang | 137 Anwendungen ¦ 4 Produktionsstandorte ¦ 6 SCOR-Domänen |
| --- | --- |
| Rahmenwerk | TOGAF (4 Layer) × SCOR (PLAN / SOURCE / MAKE / DELIVER / RETURN / ENABLE) |
| Standorte | München (Pilot), UK/Weymouth, Singapur, Malaysia |
| Zeitraum | Migrationsroadmap 2025 – 2030 (5 Phasen) |
| Version | April 2026 ¦ Vertraulich – Interne Nutzung |

# 1. Einleitung und Kontext

Die vorliegende Analyse identifiziert und bewertet die wichtigsten Modelle zur Evaluation von Unternehmensanwendungen im Rahmen der Cloud-Migrationsstrategie der ASMPT SMT GmbH & Co. KG. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche dieser Modelle von SCM-Mitarbeitern (Supply Chain Management) direkt und ohne vertiefte Enterprise-Architecture-Kenntnisse genutzt werden können.

Die Bewertung basiert auf einem Anwendungskatalog von 137 Applikationen, der fünf zentralen Befunden:

- 87 On-premise-Anwendungen (63,5 %), 30 Cloud, 4 Hybrid, 16 unbekannt

- Roadmap: 92 Sustain, 17 Replace (alle On-premise), 11 Growth, 9 Introduction, 6 Discontinue

- Strukturelle Divergenz am Standort UK: mehr als 12 kritische Werkzeuge weichen von den anderen Standorten ab

- SAP ERP, MES/Uptime und Q-Database als dominierende On-premise-Kernsysteme

- Über 20 proprietäre Eigenentwicklungen auf der veralteten HCL-Domino-Plattform

Die Bewertungsmodelle werden in vier Kategorien gegliedert: Portfoliorationalisierung, Wert- und Risikoanalyse, Cloud-Migration sowie SCM-Reifegradmodelle. Für jedes Modell werden die Bewertungsachsen, das operative Vorgehen, die Eignung für SCM-Mitarbeiter und der Anwendungskontext für ASMPT beschrieben.

# 2. Kategorie 1: Portfoliorationalisierungsmodelle

Modelle dieser Kategorie helfen dabei, zu entscheiden, welche Anwendungen gehalten, investiert, migriert oder eliminiert werden sollen. Sie bilden die strategische Grundlage der Transformationsroadmap.

## 2.1 Gartner TIME-Modell

SCM-Zugänglichkeit: Mittel  |  Analytische Tiefe: Mittel  |  SCOR-Relevanz: Hoch

### Beschreibung

Das TIME-Modell (Tolerate – Invest – Migrate – Eliminate) ist der Industriestandard für Anwendungsrationalisierung. Es klassifiziert jede Anwendung in einem von vier Quadranten auf Basis von zwei Achsen: der funktionalen Eignung (wie gut unterstützt die Anwendung die Geschäftsprozesse?) und der technischen Eignung (Wartbarkeit, Integration, Modernität). Das Modell wird von führenden EA-Werkzeugen wie SAP LeanIX, Ardoq und MEGA HOPEX nativ unterstützt.

### Bewertungsachsen

| Achse | Definition | Bewertungsskala |
| --- | --- | --- |
| Funktionale Eignung (X) | Unterstützt die Anwendung den relevanten SCOR-Prozess adäquat? | 1 (unzureichend) – 5 (optimal) |
| Technische Eignung (Y) | Integrierbarkeit, Wartbarkeit, Obsoleszenz, Kompatibilität | 1 (veraltet/kritisch) – 5 (modern/robust) |
| Quadrant TIME | Tolerate / Invest / Migrate / Eliminate | Matrix-Positionierung |

### Quadrantendefinitionen

| Quadrant | Technische Eignung | Funktionale Eignung | Empfohlene Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Invest | Hoch | Hoch | Maximalen Nutzen ausschöpfen, Investitionen priorisieren |
| Tolerate | Hoch | Niedrig | Beibehalten, aber kein weiteres Investment |
| Migrate | Niedrig | Hoch | Bessere Alternative suchen und migrieren |
| Eliminate | Niedrig | Niedrig | Abschalten, Ressourcen umleiten |

### Operatives Vorgehen (5 Schritte)

- Alle SCM-Anwendungen der relevanten SCOR-Domäne inventarisieren

- Funktionale Eignung (1–5) durch SCM-Prozessverantwortliche bewerten lassen

- Technische Eignung (1–5) durch IT-Architekten oder Systemverantwortliche bewerten lassen

- Jede Anwendung in der TIME-Matrix positionieren

- Maßnahmenplan je Quadrant definieren: Sustain / Replace / Invest / Discontinue

Anwendungskontext ASMPT: Das TIME-Modell wurde bereits in der Bestandsanalyse angewendet (92 Sustain, 17 Replace, 6 Discontinue). Die logische Erweiterung besteht darin, die funktionale Eignung von SCM-Mitarbeitern selbst bewerten zu lassen – standort- und domänenspezifisch. Besonders relevant: die 17 als 'Replace' klassifizierten Anwendungen, die ausschließlich On-premise betrieben werden.

## 2.2 PACE Layered Application Strategy (Gartner)

SCM-Zugänglichkeit: Sehr hoch  |  Analytische Tiefe: Mittel  |  SCOR-Relevanz: Sehr hoch

### Beschreibung

Das PACE Layered Model segmentiert Anwendungen nach ihrem Veränderungsrhythmus und ihrer strategischen Rolle in drei Schichten. Es ist das zugänglichste Modell für nicht-IT-Mitarbeiter, da die Klassifikationslogik intuitiv verständlich ist. Die Governance-Modalitäten werden je Schicht differenziert: Waterfall für Systems of Record, Agile für Systems of Differentiation, Lean/Experimental für Systems of Innovation.

### Die drei Schichten

| Schicht | Deutsch | Veränderungsrhythmus | Beispiele ASMPT | Governance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System of Record (SoR) | Kernsystem | Langfristig (>5 Jahre) | SAP ERP, MES/Uptime, Q-Datenbank | Zentral / Waterfall |
| System of Differentiation (SoD) | Differenzierungssystem | Mittelfristig (1–3 Jahre) | SAP IBP, Jaggaer, Teamcenter, SAP Analytics Cloud | Business-IT / Agile |
| System of Innovation (SoI) | Innovationssystem | Kurzfristig (<1 Jahr) | Power Platform, Kundenportal, KI-Piloten | Fachbereich / Lean |

### Operatives Vorgehen (5 Schritte)

- Alle SCM-Anwendungen einer der drei Schichten zuordnen

- Akzeptablen Veränderungsrhythmus je Schicht definieren

- Governance-Modell je Schicht anpassen (Waterfall / Agile / Lean)

- Investitionsprioritäten schichtenabhängig festlegen

- Inter-Schicht-Integrationen via SAP Integration Suite sicherstellen

Anwendungskontext ASMPT: Für ASMPT gilt: SAP ERP = SoR (Stabilität), SAP IBP / Jaggaer = SoD (Differenzierung, alle 1–3 Jahre rekonfiguriert), Power Platform / Kundenportale = SoI (Innovation, kurzfristige Experimente). SCM-Mitarbeiter verstehen diese Klassifikation intuitiv, ohne EA-Vorkenntnisse zu benötigen.

## 2.3 CIO Council 4R-Modell

SCM-Zugänglichkeit: Sehr hoch  |  Analytische Tiefe: Gering  |  SCOR-Relevanz: Mittel

### Beschreibung

Das 4R-Modell des amerikanischen CIO Council (Review – Reward – Refresh – Remove) ist eine handlungsorientierte Alternative zum TIME-Modell. Es verzichtet auf eine Matrix-Positionierung und ist direkt auf Entscheidungen ausgerichtet. Ardoq kombiniert es in seiner Application Rationalization mit dem Gartner-TIME-Modell, um optimale Abdeckung zu erzielen. Das Modell eignet sich besonders für participative Workshops mit gemischten IT- und Fachanwender-Teams.

### Entscheidungskategorien

| Kategorie | Definition | Typische ASMPT-Beispiele |
| --- | --- | --- |
| Review | Relevanz überprüfen – ist die Anwendung noch notwendig? | 16 Anwendungen mit unbekannten Metadaten |
| Reward | Weiterinvestieren – die Anwendung bringt hohen Mehrwert | SAP Integration Suite, Teamcenter, Workday |
| Refresh | Modernisieren / migrieren – Funktion beibehalten, Technik erneuern | SAP BW → SAP Analytics Cloud, Modaly → Power BI |
| Remove | Abschalten – keine Funktion mehr oder ersetzt | SharePoint 2013, iDOES, Celonis, Organisationsdiagramm |

### Operatives Vorgehen – Workshop-Format

- SCM-Domänenverantwortliche zusammenbringen (PLAN, SOURCE, MAKE …)

- Für jede Anwendung des Bereichs gemeinsam abstimmen: Review / Reward / Refresh / Remove

- Ergebnisse nach Standorten konsolidieren (München, UK, Singapur, Malaysia)

- Abweichungen zwischen Standorten identifizieren → Grundlage für UK-Harmonisierung

- Migrationroadmap mit den abgestimmten Entscheidungen befüllen

Anwendungskontext ASMPT: Das 4R-Modell ist ideal für einen 2-stündigen Partizipationsworkshop mit SCM-Teams. Es erfordert keine EA-Kenntnisse und eignet sich besonders zur Behandlung der UK-Divergenz: Durch Vergleich der Bewertungen zwischen Standorten werden die 12+ abweichenden britischen Werkzeuge direkt sichtbar.

# 3. Kategorie 2: Wert- und Risikoanalysemodelle

Diese Modelle ermöglichen eine strukturierte Bewertung des Geschäftswerts und der Risiken von Anwendungen und Transformationsinitiativen. Sie liefern die Grundlage für Investitionsentscheidungen und Executive-Berichte.

## 3.1 Business Value Assessment – TOGAF

SCM-Zugänglichkeit: Mittel  |  Analytische Tiefe: Sehr hoch  |  SCOR-Relevanz: Hoch

### Beschreibung

Die Business Value Assessment (BVA)-Technik aus dem TOGAF-Rahmenwerk bewertet Initiativen oder Anwendungen auf zwei zusammengesetzten Achsen: dem Value Index (erwarteter Nutzen) und dem Risk Index (technische, organisatorische und regulatorische Risiken). Durch gewichtete Kriterien ermöglicht das Modell eine objektivierte, priorisierte Darstellung von Investitionsentscheidungen.

### Bewertungsachsen und Kriterien

| Index | Kriterium | Beschreibung | Gewicht (Beispiel) |
| --- | --- | --- | --- |
| Value Index | Strategische Ausrichtung | Unterstützt die App die Geschäftsstrategie / SCOR-Ziele? | 30 % |
| Value Index | Finanzieller Beitrag | Erwartete Kosteneinsparung oder Umsatzsteigerung | 25 % |
| Value Index | Wettbewerbsposition | Differenzierungspotenzial gegenüber Wettbewerbern | 20 % |
| Value Index | SCOR-Konformität | Abdeckung der relevanten SCOR-L1/L2-Prozesse | 25 % |
| Risk Index | Technisches Risiko | Obsoleszenz, Integrierbarkeit, Vendor-Lock-in | 35 % |
| Risk Index | DSGVO / Compliance | Datenschutzrisiken bei Cloud-Betrieb | 30 % |
| Risk Index | Organisatorisches Risiko | Kompetenzlücken, Change Management | 35 % |

### Operatives Vorgehen (5 Schritte)

- Wertekriterien mit SCM-Stakeholdern definieren und gewichten

- Risikokriterien mit IT-Architekten und Compliance-Beauftragten definieren

- Jede Anwendung bzw. Initiative (1–5) je Kriterium bewerten

- Gewichtete Gesamtscores berechnen und auf 2×2-Matrix projizieren

- Prioritäten ableiten: hoher Wert / geringes Risiko → sofortige Umsetzung

Anwendungskontext ASMPT: Die Risikomatrix ISO 31000 aus der bestehenden Analyse (10 Risiken, max. Score 25) entspricht bereits dem Risk Index. Empfehlung: Um den Value Index ergänzen, sodass eine vollständige Wert/Risiko-Matrix für die 6 SCOR-Domänen entsteht. Dies stärkt die Argumentationsbasis für Investitionsentscheidungen gegenüber der Geschäftsführung.

## 3.2 Wert-Komplexitäts-Matrix

SCM-Zugänglichkeit: Sehr hoch  |  Analytische Tiefe: Mittel  |  SCOR-Relevanz: Hoch

### Beschreibung

Die Wert-Komplexitäts-Matrix (Value vs. Complexity) ist ein schlankes Priorisierungsmodell, das Migrationsinitiativen nach ihrem erwarteten Mehrwert und ihrem Implementierungsaufwand einordnet. Sie identifiziert systematisch 'Quick Wins' (hoher Wert, geringer Aufwand), priorisiert Großprojekte ('Hard Bets') und schließt unnötige Aktivitäten aus. Wegen ihrer Einfachheit ist sie besonders für Fachbereichs-Workshops geeignet.

### Vier Quadranten

| Quadrant | Wert | Aufwand | Handlungsempfehlung |
| --- | --- | --- | --- |
| Quick Wins | Hoch | Gering | Sofort priorisieren – erste Migrationswelle |
| Hard Bets | Hoch | Hoch | Sorgfältig planen – mittlere und späte Phasen |
| Fill-ins | Gering | Gering | Opportunistisch umsetzen – wenn Kapazität vorhanden |
| Thankless Tasks | Gering | Hoch | Vermeiden – Ressourcen umleiten |

### Operatives Vorgehen (5 Schritte)

- Alle identifizierten Migrationsinitiativen auflisten

- Geschäftswert durch SCM-Owner bewerten (1–5, z. B. Verbesserung OTIF, Lagerreduktion)

- Implementierungsaufwand durch IT-Teams bewerten (1–5)

- Auf 2×2-Matrix positionieren und Quadranten zuordnen

- Migrationssequenz und Phasenzuordnung für Roadmap 2025–2030 festlegen

Anwendungskontext ASMPT: Dieses Modell eignet sich ideal für einen 2-Stunden-Workshop zur Validierung der 5 Migrationsphasen mit SCM-Teams. Erwartetes Ergebnis für ASMPT: Phase 0 (Governance) und Phase 1 (Quick Wins: Domino → Power Platform, Jaggaer global) als eindeutige Quick Wins; Phase 3 (S/4HANA-Transformation) als Hard Bet, der sorgfältiger Planung bedarf.

## 3.3 TCO/TVO-Analyse

SCM-Zugänglichkeit: Mittel  |  Analytische Tiefe: Sehr hoch  |  SCOR-Relevanz: Mittel

### Beschreibung

Die TCO/TVO-Analyse (Total Cost of Ownership / Total Value of Ownership) ist das zentrale Finanzierungsinstrument für Cloud-Migrationsentscheidungen. TCO quantifiziert alle Kosten (Lizenzen, Infrastruktur, Betrieb, Support, Schulung), während TVO die qualitativen Vorteile (Agilität, Time-to-Market, Mitarbeiterzufriedenheit) ergänzt. Empfohlen wird ein 3- bis 5-Jahres-Modell, das die sinkenden Cloud-Kosten und die steigenden On-premise-Wartungskosten berücksichtigt.

### TCO-Komponenten

| Kostentyp | Ist-Zustand On-premise | Ziel-Zustand Cloud |
| --- | --- | --- |
| Softwarelizenzen | Einmalige Kauf- oder jährliche Wartungsgebühren | Nutzungsbasierte SaaS-Abonnements |
| Infrastruktur | Server, Rechenzentrum, Betriebsteam | Entfällt – vom Anbieter bereitgestellt |
| Integration | Proprietäre Schnittstellen, hohe Wartung | SAP Integration Suite als Standardschicht |
| Migration | Entfällt | Einmalige Projektkosten + Schulung |
| Support | Interne IT + Lizenzverlängerungen | SLA-basierter Anbietersupport |

### TVO-Komponenten (Qualitative Vorteile für SCM)

- Verbesserte Planungsgenauigkeit durch SAP IBP (Reduzierung des Bullwhip-Effekts)

- Höhere OTIF-Rate durch integrierte Echtzeit-Datenverfügbarkeit

- Reduzierung der Lagerbestände durch präzisere Bedarfsprognosen

- Schnellere Reaktionsfähigkeit auf Lieferkettenunterbrechungen

- Erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit durch moderne, intuitive Oberflächen

Anwendungskontext ASMPT: TCO/TVO ist unverzichtbar für den Business Case zu S/4HANA (Phase 3, 2027–2029) und SAP IBP (Phase 1–2). SCM-Mitarbeiter leisten ihren Beitrag durch Quantifizierung der TVO-Vorteile: z. B. Einsparungspotenzial durch Lagerreduktion, Zeitgewinn durch automatisierte Disposition, Reduktion von Qualitätskosten. Empfehlung: 5-Jahres-TCO-Modell pro Domäne SCOR erstellen.

# 4. Kategorie 3: Cloud-Migrationsmodelle

Diese Modelle definieren Strategien und Bewertungsrahmen für die operative Durchführung der Cloud-Migration. Sie ergänzen die strategischen Rationalisierungsmodelle um eine technische Dimension.

## 4.1 AWS/IBM 7R Cloud-Migrationsmodell

SCM-Zugänglichkeit: Gering  |  Analytische Tiefe: Hoch  |  SCOR-Relevanz: Mittel

### Beschreibung

Das 7R-Modell definiert sieben Migrationsstrategien für jede Anwendung im Cloud-Kontext. Es ist das operative Standardmodell der großen Cloud-Anbieter (AWS, Azure, IBM) und ergänzt das TIME-Modell, indem es präzisiert, wie eine Migration technisch durchgeführt werden soll. Für SCM-Mitarbeiter ist es weniger geeignet als rein technisches Bewertungswerkzeug, jedoch wichtig zur Validierung strategischer Entscheidungen.

### Die sieben Migrationsstrategien

| Strategie | Englisch | Beschreibung | ASMPT-Beispiele |
| --- | --- | --- | --- |
| Behalten | Retain | On-premise belassen (vorerst) | SAP BW/BO (Übergang), OT/Shopfloor-Systeme |
| Stilllegen | Retire | Anwendung abschalten | SharePoint 2013, iDOES, Celonis, SAP CPI |
| Umziehen | Rehost | Lift & Shift – keine Codeänderung | Interne Entwicklungen (kurzfristig) |
| Upgraden | Replatform | Plattformwechsel mit minimalen Anpassungen | SAP BW → SAP BW Cloud |
| Neu kaufen | Repurchase | Wechsel auf SaaS-Lösung | SAP BW → SAP Analytics Cloud, HR → Workday |
| Umbauen | Refactor | Neuentwicklung cloud-nativ | HCL-Domino-Eigenentwicklungen → Power Platform |
| Neu aufsetzen | Relocate | Infrastruktur in Cloud verschieben | VMware-Workloads auf AWS/Azure |

### Operatives Vorgehen (5 Schritte)

- Alle als 'Migrate' klassifizierten TIME-Anwendungen identifizieren

- Für jede Anwendung die am besten geeignete 7R-Strategie bestimmen

- Aufwand und Risiko je Strategie schätzen

- Strategien in Migrationswellen einplanen

- Fortschritt nach Strategietyp überwachen (Dashboard)

Anwendungskontext ASMPT: Das 7R-Modell ist das operative Ergänzungswerkzeug der IT-Architektur. SCM-Mitarbeiter leisten ihren Beitrag bei der Validierung zwischen Replatform (SAP BW Cloud) und Repurchase (SAP Analytics Cloud) für ihren Funktionsbereich. Dies setzt voraus, dass sie die funktionalen Unterschiede zwischen beiden Optionen beurteilen können.

## 4.2 Cloud Readiness Assessment

SCM-Zugänglichkeit: Mittel  |  Analytische Tiefe: Hoch  |  SCOR-Relevanz: Sehr hoch

### Beschreibung

Das Cloud Readiness Assessment bewertet die Migrationsreife nach den 4 TOGAF-Schichten (Business, Information, Application, Technology). Für jede Schicht wird ein Reifegrad (0–100 %) berechnet, der Blockaden sichtbar macht (z. B. OT/Shopfloor als Barriere auf Layer IV) und die optimale Migrationssequenz bestimmt. Dieses Modell eignet sich besonders für eine standort- und domänenspezifische Differenzierung.

### Reifegradmatrix nach TOGAF-Schichten

| Layer | Bezeichnung | Aktueller Score ASMPT | Hauptblockade | Ziel-Score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Layer I | Business Architecture | 80 % | S&OP-Prozesse noch manuell (IBP fehlt) | 95 % |
| Layer II | Information Architecture | 55 % | Integrationsherausforderungen bei Daten | 85 % |
| Layer III | Application Architecture | 30 % | 63,5 % On-premise – größte Baustelle | 70 % |
| Layer IV | Technology Architecture | 45 % | OT/Shopfloor blockiert vollständige Migration | 75 % |

### Operatives Vorgehen (5 Schritte)

- 15–20 Bewertungsfragen je Layer definieren

- Layer I und II durch SCM-Fachexperten bewerten lassen (Prozessreife, Datenqualität)

- Layer III und IV durch IT-Architekten bewerten lassen (technische Bereitschaft)

- Score je Layer und je SCOR-Domäne berechnen

- Kritische Blockaden identifizieren und in den Aktionsplan aufnehmen

Anwendungskontext ASMPT: Dieses Modell wurde bereits in der bestehenden Analyse angewendet (80 % / 55 % / 30 % / 45 %). Empfohlene Erweiterung: Differenzierung nach SCOR-Domäne und Standort, um die spezifischen Lücken in UK/Malaysia/Singapur sichtbar zu machen und die Pilotentscheidung für München (Phase 3) zu untermauern.

# 5. Kategorie 4: SCM-Reifegradmodelle

Diese Modelle bewertten die Reife der Supply-Chain-Prozesse und -Fähigkeiten. Sie sind die einzigen Modelle, die SCM-Mitarbeiter vollständig aus eigener Kompetenz heraus anwenden können, da sie direkt auf ihrem Prozesswissen beruhen.

## 5.1 SCOR Process Reference Model (ASCM)

SCM-Zugänglichkeit: Sehr hoch  |  Analytische Tiefe: Sehr hoch  |  SCOR-Relevanz: Sehr hoch

### Beschreibung

Das SCOR-Modell (Supply Chain Operations Reference) ist das Referenzrahmenwerk des ASCM zur Modellierung, Messung und Verbesserung von Lieferkettenprozessen. Es strukturiert alle SCM-Aktivitäten in sechs Domänen und vier Prozessebenen (L1 bis L4) und stellt branchenspezifische Benchmarks bereit. Im EA-Kontext dient SCOR als Bewertungsraster für die Anwendungsabdeckung: Welche Anwendung unterstützt welchen SCOR-Prozess auf welchem Reifegrad?

### SCOR-Domänen und Anwendungsabdeckung ASMPT

| SCOR-Domäne | Aktuelle Hauptanwendung | Zielanwendung (To-Be) | Reifegradlücke | Migrationshorizont |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN | SAP APO / manuelle S&OP | SAP IBP (Cloud) | L1 → L3 | 18–36 Monate |
| SOURCE | SAP ERP MM / Jaggaer (laufend) | Jaggaer global / SAP Ariba | L2 → L3 | 12–24 Monate |
| MAKE | MES/Uptime + Siemens SIMATIC | SAP Digital Manufacturing Cloud | L1 → L3+ | 24–48 Monate |
| DELIVER | SAP ERP SD / Jonas VMI | SAP S/4HANA Sales / Jaggaer | L2 → L3 | 24–36 Monate |
| RETURN | Manuell / NCR (Qualität) | SAP QM / Service Cloud | L1 → L2+ | 18–30 Monate |
| ENABLE | HCL Domino / Microsoft 365 | Power Platform + SharePoint Online | L2 → L3 | 12–24 Monate |

### Operatives Vorgehen (5 Schritte)

- Alle 137 Anwendungen auf die SCOR×TOGAF-Matrix abbilden

- Aktuellen Reifegrad (L1–L4) je Anwendung und Domäne durch SCM-Experten bewerten

- Anwendungsabdeckungslücken je Domäne identifizieren

- Vier Standorte vergleichen: Welche Anwendungen fehlen oder weichen ab?

- Zielanwendungen definieren, um Zielreifegrad L3+ in allen Domänen zu erreichen

Anwendungskontext ASMPT: SCOR ist das Rückgrat des EA-Artefakts. SCM-Mitarbeiter sind die einzigen, die den aktuellen Prozessreifegrad L1–L4 je Domäne zuverlässig bewerten können. Empfehlung: Systematische SCOR-L2-Bewertungsworkshops für alle 6 Domänen, aufgeteilt nach Standort, als Grundlage der Gap-Analyse.

## 5.2 SCM Capability Maturity Model (S(CM)²)

SCM-Zugänglichkeit: Hoch  |  Analytische Tiefe: Hoch  |  SCOR-Relevanz: Hoch

### Beschreibung

Das Supply Chain Capability Maturity Model (S(CM)²) ist eine Anpassung des CMMI an den SCM-Bereich. Es bewertet die Reife von SCM-Fähigkeiten auf fünf Niveaus und identifiziert, welche Fähigkeiten zusätzliche IT-Unterstützung benötigen. Es eignet sich besonders dazu, IT-Investitionen in der Roadmap mit der angestrebten Prozessreife zu verknüpfen.

### Reifegradniveaus

| Niveau | Bezeichnung | Beschreibung | Unterstützung durch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Initial (Ad hoc) | Prozesse unstrukturiert, reaktiv, abhängig von Einzelpersonen | Manuelle Bearbeitung, Tabellen |
| 2 | Verwaltet | Grundlegende Prozesse definiert, wiederholbar, aber nicht standardisiert | Legacy-ERP-Module |
| 3 | Definiert | Standardisierte, dokumentierte Prozesse im gesamten Unternehmen | Integriertes ERP + SCM-Suite |
| 4 | Quantitativ verwaltet | Prozesse werden gemessen und kontrolliert, KPI-gesteuert | Analytics-Plattform + SAP IBP |
| 5 | Optimierend | Kontinuierliche Verbesserung, prädiktive Analysen, KI-gestützte Optimierung | KI-Agenten, Digital Twin |

### Operatives Vorgehen (5 Schritte)

- Kritische SCM-Fähigkeiten zur Bewertung auswählen

- Bewertungsgruppe je SCOR-Domäne bilden

- Selbstbewertungen mit S(CM)²-Fragebogen durchführen

- Aktuellen und angestrebten Reifegrad je Fähigkeit berechnen

- Anwendungsroadmap an der Reifegradentwicklung ausrichten

Anwendungskontext ASMPT: Dieses Modell liefert das stärkste theoretische Argument für die Masterarbeit: Es zeigt, dass die Reifegradentwicklung SCM (L1 → L3+) direkt an die geplanten Applikationsmigrationsphasen 2–4 geknüpft ist. SAP IBP ermöglicht den Übergang von Niveau 2 zu Niveau 4 im PLAN-Bereich; SAP Digital Manufacturing Cloud ist Voraussetzung für Niveau 3+ im MAKE-Bereich.

# 6. Kombinationsempfehlung für ASMPT

Kein einzelnes Modell deckt alle Anforderungen ab. Die folgende Kombination maximiert sowohl die analytische Tiefe (für Architektur- und IT-Entscheider) als auch die Partizipation der SCM-Mitarbeiter:

| Modell | Funktion in der Kombination | Hauptanwender | Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| SCOR Process Reference | Bewertungsraster: Anwendung × Prozessdomäne | SCM-Teams (alle Standorte) | Kontinuierlich |
| PACE Layered Strategy | Strategische Klassifikation: SoR / SoD / SoI | Alle Stakeholder | Einmalig + jährlich |
| Gartner TIME | Rationalisierungsentscheidung: Sustain / Replace / Invest / Discontinue | EA + SCM-Owner | Jährlich |
| Wert-Komplexitäts-Matrix | Sequenzierung der Roadmap-Phasen 2025–2030 | SCM + IT + Management | Pro Migrationsphase |
| TCO/TVO-Analyse | Finanzieller Business Case für Executive-Entscheidungen | CFO + CIO + EA | Pro Großprojekt |
| Cloud Readiness Assessment | Technische Migrationsvorbereitung nach TOGAF-Layern | IT-Architekten + SCM-Prozessexperten | Vor jeder Phase |

## Empfohlene Workshop-Sequenz

| Workshop | Modell(e) | Dauer | Teilnehmer | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WS 1: SCOR-Abdeckungsanalyse | SCOR L1/L2 | 1 Tag | SCM-Leads aller Standorte | Anwendungs-SCOR-Matrix (As-Is) |
| WS 2: Portfolioklassifikation | PACE + 4R | 2 × 2 Std. | SCM-Teams + IT | Klassifiziertes Portfolio + UK-Gap-Analyse |
| WS 3: Roadmap-Priorisierung | Wert-Komplexität + TIME | 1 Tag | SCM + EA + Management | Validierte Roadmap 2025–2030 |
| WS 4: Business Case | TCO/TVO + BVA | 2 Tage (Vorbereitung) | CFO + CIO + EA + SCM | Executive-Präsentation + Investitionsfreigabe |
| WS 5: Migrationsbereitschaft | Cloud Readiness + 7R | 1 Tag | IT-Architekten + SCM | Wave Plan Pilotstandort München |

# 7. Zusammenfassung und strategische Schlussfolgerungen

## 7.1 Überblick aller Modelle

| Modell | Kategorie | SCM-Zugängl. | Anal. Tiefe | SCOR-Relevanz | Priorität ASMPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCOR Process Reference | Reifegradmodell | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kern |
| PACE Layered Strategy | Rationalisierung | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | Hoch |
| CIO Council 4R | Rationalisierung | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | Hoch (Workshops) |
| Wert-Komplexitäts-Matrix | Wert / Risiko | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | Hoch |
| Cloud Readiness Assessment | Cloud-Migration | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | Hoch |
| Gartner TIME | Rationalisierung | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | Mittel (bereits eingesetzt) |
| SCM Capability Maturity (S(CM)²) | Reifegradmodell | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Mittel |
| Business Value Assessment (TOGAF) | Wert / Risiko | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Mittel |
| TCO/TVO-Analyse | Wert / Risiko | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Grosse Projekte |
| 7R Cloud-Migration | Cloud-Migration | ★★ | ★★★★ | ★★★ | IT-Teams |

## 7.2 Strategische Schlussfolgerungen

Drei übergreifende Erkenntnisse lassen sich aus der Modellanalyse ableiten:

Erstens: Das SCOR-Modell ist das einzige Bewertungsrahmenwerk, das von SCM-Mitarbeitern vollständig aus eigener fachlicher Kompetenz heraus angewendet werden kann, da es direkt auf ihrem Prozesswissen basiert. Es bildet die Grundlage aller anderen Bewertungsdimensionen und sollte als Kernraster des EA-Artefakts dienen.

Zweitens: Die optimale Partizipationsstrategie für SCM-Mitarbeiter kombiniert das PACE Layered Model (strategische Klassifikation, intuitiv) mit der Wert-Komplexitäts-Matrix (Priorisierung, einfach durchführbar) in Workshop-Formaten. Diese beiden Modelle erfordern keine EA-Kenntnisse und liefern direkt verwertbare Eingaben für die Roadmap.

Drittens: Die Reifegradentwicklung der SCM-Fähigkeiten (S(CM)² L1 → L3+, SCOR-Maturität L3+) ist direkt von den geplanten Anwendungsmigrationen abhängig. Dieser Zusammenhang stellt das stärkste theoretische Argument der Masterarbeit dar: Nicht die Technologie treibt die Transformation, sondern die angestrebte Prozessreife der Supply Chain bestimmt, welche Anwendungen migriert werden müssen und in welcher Reihenfolge.